| Alur Proses Kerja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manajemen Proyek Pengemabngan oleh Pihak Eksternal |  |  |  |  |  |
| Deskripsi Aktifitas | System Custodian | PMO | Vendor | Ka Div TSI | Business User |
| - Menerima PK/PO/SPK untuk penunjukan vendor dari unit kerja yang dibawahi PDU. - Menginisiasi Inernal kick Off Meeting (Bersifat Opsional) - Dalam Internal kick Off Meeting, wajib mengundang : - PMO - Business User - PNC Dan dilakukan serah terima dokumen proyek kepada PMO sebagai berikut: - BRD yang disetujui - KAK yang menjadi acuan pengadaan - PO yang diterbitkan untuk vendor - Menginisiasi External Kick Off Meeting - Dalam external Kick Off Meeting wajin mengundang: - System Custodian - Business User - Ka div TSI - Vendor - PNC Dalam External kick off meeting terjadi serah terima dokumen dari vendor ke PMO berupa: - Proposal timeline pengerjaan proyek - Silde presentasi kick Off Meeting - MOM Kick Off Meeting - Melakukan Requirement Gathering $ Assessment - Melakukan penyusunan FSD / Solutions Document. - FSD/Solution Document disusun berdasarkan KAK kebutuhan user yang ci capture dalam reuirement Gathering. - Approval atas FSD / Solution Document dibutuhkan dari sisi: - System custodian - Business User - Ka Div TSI - Melakukan Analisa & Approvial pada FSD yang disbumit oleh vendor - Melakukan pengembangan sesuai dengan FSD - Menyusun scenario pengujian untuk SIT dan UAT - Melakukan SIT - SIT dilakukan bersama-sama antara vendor dengan system custodian, approvel SIT adalah syarat untuk melanjutkan ke tahap UAT bersama business user. - Melakukan UAT - Proses UAT dinyatakan selesai bila semua scenario pengujian sudah dilakukan dengan hasil yang baik dan form-nya ditanda tangani oleh: - Business user - System Custodian - PMO - PM Vendor - Ka Div TSI - Menyusun technical documentation. Vendor melakukan penyusuan technical documentation sesuai hasil pengembangan yang dilakukan. - Melakukan user training. Vendor melakukan user training kepada perwakilan / keseluruhan system custodian dan busniness user. - Submit BAST - Vendor melakukan submit BAST bila semua scope pekerjaan sudah dilakukan dengan hasil yang baik dan diterima oleh LPEI. | ${nama} |  |  |  |  |